**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения) | 5100 | 0 | 1369920,30 | 1141600,00 | 114160,00 | 114160,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,00 |
| **Итого** | 5100 | 0 | 1369920,30 | 1141600,00 | 114160,00 | 114160,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Новоладожского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова О.С. | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Начальник финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кравцова Е.К. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Кравцова Е.К. (81363)30030 |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

14 апреля 2016года № 42/31

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования**

**Новоладожское городское поселение**

**Волховского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Благоустройство территории сквера | Не позднее 4 квартала 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Приобретение и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек, цветников, ограждений газонных | Проведена подготовка локального сметного расчета |
| 1.1. | Подготовка локального сметного расчета на благоустройства сквера | 2 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Подготовка и проведение конкурсных процедур | Проведена подготовка локального сметного расчета на благоустройства сквера |
| 1.2. | Подготовка и проведение конкурсных процедур  | 2-3 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовка проведения конкурсных процедур планируется в июле-августе 2016г |
| 1.3. | Заключение муниципальных контрактов по результатам конкурсных процедур | 2-3 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Выполнение работ по приобретению и установке малых архитектурных форм, урн, скамеек, цветников, ограждений газонных | Заключение муниципальных контрактов планируется после подведения итогов конкурсных процедур |
| 1.4. | Выполнение работ по благоустройства сквера | В соответствии с муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Благоустройство территории сквера | Выполнение работ будут проводиться в соответствии с муниципальными контрактами |
| 1.5. | Приемка выполненных работ | 4 квартал 2016 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Благоустройство территории сквера | Приемка выполненных работ планируется после окончания работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в 3-4 квартале 2016г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На период выполнения мероприятий муниципальной программы, запланированных на 2016 год | Администрация Новоладожского городского поселения | Полное выполнение запланированных мероприятий. Наиболее эффективное освоение бюджетных средств | Проводится мониторинг муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Администрация Новоладожского городского поселения | Приобретено оборудование и выполнены работы в полном объеме в установленные сроки | После приемки выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новоладожского городского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Составлен отчет по освоению объемов и об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской областисостоянию на 01.07.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При образовании экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсных процедур(корректировка неиспользованных средств) | Администрация Новоладожского городского поселения | Эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет произведена в случае экономии денежных средств после проведения всех конкурсных процедур |

Глава администрации

муниципального образования

Новоладожское городское поселение

 Волховского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Баранова