ОТЧЕТ

об исполнении программы

"Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра

муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» "

на 01.01.2017г.

| Наименование проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения) | 5100 кв.м | 5100 кв.м | 2679621,20 | 1141600,00 | 1423860,90 | 114160,30 | 1280057,98 | 641000,00 | 579057,98 | 60000,00 | 1280057,98 | 641000,00 | 579057,98 | 60000,00 | 0,00 |
|  | Приобретение и установка малых архитектурных форм-2шт. | 2 шт. | 470030,00 | 235000,00 | 219 530,00 | 15 500,00 | 470030,00 | 235000,00 | 219 530,00 | 15500,00 | 470030,00 | 235000,00 | 219 530,00 | 15500,00 |  |
|  | Приобретение урн- 14 шт. | 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение элементов для цветника- 124 шт. | 124 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение скамьи- 10 шт. | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство электролиний уличного освещения- 400 п.м. | 400 п.м. | 516 998,44 | 168019,00 | 300 579,44 | 48400,00 | 516 998,44 | 168019,00 | 300 579,44 | 48400,00 | 516 998,44 | 168019,00 | 300 579,44 | 48400,00 |  |
|  | Приобретение и установка светильников со столбами для уличного освещения - 16 шт. | 16 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка прожекторов для уличного освещения- 2 шт. | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка ограждения газонного- 260 п.м. | 260 п.м/130 шт. | 292 285,22 | 147 581,00 | 144 704,22 | 0 | 292 285,22 | 147 581,00 | 144 704,22 | 0 | 292 285,22 | 147 581,00 | 144 704,22 | 0 |  |
|  | Устройство площадок и пешеходных дорожек -3070 кв.м. | 3070 кв.м. | 1 182 935,04 | 591 000,00 | 531 935,04 | 60 000,00 | 1 182935,04 | 591000,00 | 531 935,05 | 60000,00 | 1 182935,04 | 591 000,00 | 531 935,05 | 60000,00 |  |
| Итого |  |  | 2 462 248,70 | 1141600,00 | 1196748,70 | 123900,00 | 2 462 248,70 | 1141600,00 | 1196748,70 | 123900,00 | 2 462 248,70 | 1141600,00 | 1196748,70 | 123900,00 | 0,00 |

| Глава администрации Новоладожского городского поселения ____________ Баранова О.С. |  |  |
| --- | --- | --- |