Отчет о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в  2017 году

1.Работы по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, Набережная Ладожской Флотилии, д.14.,выполнены подрядной организацией: ООО «Евро Дом Строй»

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт фасада  – 2008519 руб.капитальный ремонт крыши  – 1264433 руб

Начало работ:13.07.2017г.         Завершение работ:01.11.2017г

Результат:

ДО                                                                                                     ПОСЛЕ

2. Работы по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, Набережная Ладожской Флотилии, д.18., выполнены подрядной организацией: ООО «Евро Дом Строй».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт фасада  – 1480247руб.капитальный ремонт крыши  – 762239руб.

Начало работ:13.07.2017г.          Завершение работ:01.11.2017г

Результат:

ДОПОСЛЕ

3. Работы по проведению капитального ремонта фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, Набережная Ладожской Флотилии, д.38., выполнены подрядной организацией: ООО «Евро Дом Строй».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт фасада  – 1802732  руб.

Начало работ:13.07.2017г.                           Завершение работ:01.11.2017г

Результат:

ДОПОСЛЕ

4. Работы по проведению капитального ремонта фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, ул.Пионерская, д.16А., выполнены подрядной организацией: ООО «Евро Дом Строй».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт фасада  – 2855282руб.

Начало работ:13.07.2017г.                           Завершение работ:01.11.2017г

Результат:

ДОПОСЛЕ

5. Работы по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, ул.Суворова, д.2., выполнены подрядной организацией: ООО «Альфа».

Вид, стоимость работ:  капитальный крыши  – 1716781 руб.

Начало работ:04.08.2017.                           Завершение работ: 08.02.2018

Результат:

6. Работы по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, ул.Садовая, д.40., выполнены подрядной организацией: ООО «Альфа».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт крыши  – 1392734,81руб.

Начало работ:04.08.2017.                            Завершение работ: 08.02.2018

Результат:

7. Работы по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, ул.Садовая, д.40А., выполнены подрядной организацией: ООО «Альфа».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт крыши  – 1392734,81 руб.

Начало работ:04.08.2017.

Завершение работ: 08.02.2018

Результат:ДОПОСЛЕ

8. Работы по проведению капитального ремонта фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладогапр.К.Маркса,д.32.,выполнены подрядной организацией: ООО «Мирогрупп».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонт фасада  – 3403253 руб.

Начало работ:15.12.2016.                           Завершение работ:02.08.2017

Результат:

ДОПОСЛЕ

9. Работы по проведению капитального системы электроснабжениямногоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, ул.Ворошилова, д.20.,выполнены подрядной организацией: ООО «Мирогрупп».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонтсистемы электроснабжения  –6197063руб.

Начало работ:15.12.2016.                           Завершение работ:   02.08.2017

10.Работы по проведению капитального системы электроснабжениямногоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, Суворова, д.39.,выполнены подрядной организацией: ООО «Мирогрупп».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонтсистемы электроснабжения–312001руб.

Начало работ:15.12.2016.                           Завершение работ:   02.08.2017

11.Работы по проведению капитального системы электроснабжениямногоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, Суворова, д.37.,выполнены подрядной организацией: ООО «Мирогрупп».

Вид, стоимость работкапитальный ремонтсистемы электроснабжения– 320484руб.

Начало работ:15.12.2016.                           Завершение работ:   02.08.2017

12. Работы по проведению капитального системы электроснабжениямногоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новая Ладога, Суворова, д.15.,выполнены подрядной организацией: ООО «Мирогрупп».

Вид, стоимость работ:  капитальный ремонтсистемы электроснабжения– 350775руб.

Начало работ:15.12.2016.                           Завершение работ:   02.08.2017