## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Новоладожское городское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий на 2018 год» |
| 1. | Ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно | Не позднее 4 квартала 2018 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Отремонтирован настил пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно | Выполнен ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Произведен ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно в полном объеме | 2-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Произведен ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста через р. Дубенка в д. Дубно | Произведен ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация Новоладожского городского поселения | Подписаны акты выполненных работ | Выполнена приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На период выполнения мероприятий муниципальной программы, запланированных на 2018 год | Администрация Новоладожского городского поселения | Полное выполнение запланированных мероприятий. Наиболее эффективное освоение бюджетных средств | Полное выполнение запланированных мероприятий |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Администрация Новоладожского городского поселения | Выполнение муниципального контракта | Приемка и оплата выполненных работ будет произведена после исполнения муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Новоладожского городского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области | Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При образовании экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсных процедур (корректировка неиспользованных средств) | Администрация Новоладожского городского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

Глава администрации

_____________ (О.С. Баранова)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста через р. Дубенка в д. Дубно | 45м | 45м | 573 418,90 | 119 600,00 | 453 818,90 | 573 418,90 | 119 600,00 | 453 818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 45м | 45м | 573 418,90 | 119 600,00 | 453 818,90 | 573 418,90 | 119 600,00 | 453 818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Глава администрации: _________ Баранова О.С. (подпись) (фамилия, инициалы) Начальник финансово-экономического отдела: _________ Кравцова Е.К. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Кравцова Е.К. (81363)30030 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |