Администрация муниципального образования

Новоладожское городское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2015 г.                                                                                       № 228

Об утверждении графика проведения государственного

кадастрового учета земельных участков, на которых

расположены многоквартирные жилые дома, признанные

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

до 01.01.2012 года в границах территории МО Новоладожское

городское поселение

## В соответствии со ст.14 главы 5 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», на основании региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (постановление Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 года № 73 с изменениями на 11.12.2014г.), администрация Новоладожского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить график проведения до 01.09.2017 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах территории МО Новоладожское городское поселение согласно приложению.

- ФЭО администрации Новоладожского городского поселения:

  - внести изменения в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Новоладожского городского поселения на 2015 год согласно п.1 настоящего постановления.

  - предусмотреть в проекте бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год денежные средства на обеспечение выполнения кадастровых работ в соответствии с п.1 настоящего постановления.

- ОУМИ администрации Новоладожского городского поселения обеспечить подготовку необходимых документов для выполнения кадастровых работ в соответствии с п.1 настоящего постановления.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения Ильину О.М.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Глава администрации                                                                             О.С.Баранова

Веселкова О.А.31-652

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом               __________________________  О.М.Ильина

Начальник ФЭО                                    __________________________  Е.К.Кравцова

Начальник общего отдела                     __________________________   Н.В.Рыжова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новоладожского городского поселения

От «____»________200_г. № ____

(Приложение)

График проведения до 01.09.2017 г. работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах территории МО Новоладожское городское поселение

| № п/п | Адреса земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Начало выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.М.Горького, д.6, ул.М.Горького, д.8 | Июль 2015 года |
| 2 | ул.Володарского, д.14, ул.Ворошилова, д.12 | Август 2015 года |
| 3 | пр.Карла Маркса, дома №№ 36, 37 52, 52а, 54 | Сентябрь 2015 года |
| 4 | ул.Зеленая, д.4, ул.Зеленая, д.6 | Октябрь 2015 года |
| 5 | ул.Пионерская, д.6 | Ноябрь 2015 года |
| 6 | ул.Гагарина, дома № 3, 4, 5 | Декабрь 2015 года |
| 7 | ул.Ворошилова, д.17, ул.Ворошилова, д.25 | Март 2016 года |
| 8 | ул.Володарского, д.12 | Апрель 2016 года |
| 9 | ул.Пролетарский канал, д.24 | Май 2016 года |
| 10 | ул.Урицкого, д.14 | Июнь 2016 года |
| 11 | ул.Креницы, д.1 | Июль 2016 года |
| 12 | ул.Суворова, д.5 | Август 2016 года |