Администрация Новоладожского городского поселения

Постановление

«06»  мая  2015 г.                                                                     № 245

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области) по реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по объекту «Ремонт оголовков, участка водовода и камеры переключения на водозаборных сооружениях насосной станции I-го подъема, г. Новая Ладога.»

Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 26 мая 2014 года № 189 «Об утверждении государственной программы  Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Плана мероприятий («Дорожная карта муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области) по реализации мероприятий, направленных  на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы  Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»   по объекту «Ремонт  оголовков,  участка водовода и камеры переключения  на водозаборных сооружениях насосной станции I-го подъема,  г. Новая Ладога.» (приложение 1).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                О.С. Баранова

Кравцова Е.К.(81363) 30030

Утвержден

Постановлением главы администрации

№ 245 от 06 мая  2015 года

________________ О.С. Баранова

(Приложение № 1)

План мероприятий администрации

(«Дорожная карта муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области)

по реализации мероприятий, направленных  на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы  Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

по объекту «Ремонт  оголовков,  участка водовода и камеры переключения  на водозаборных сооружениях насосной станции I-го подъема,  г. Новая Ладога.»

| № п/п | Наименование этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование | Май 2015 года |
| 2 | Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту «Ремонт оголовков, участка водовода и камеры переключения на водозаборных сооружениях насосной станции I-го подъема, г. Новая Ладога» | Май-июнь 2015 года |
| 3 | Корректировка Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование по результатам торгов | После выхода постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от ___ мая 2015 №______«О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |
| 4 | Выполнение работ по ремонту оголовков, участка водовода и камеры переключения на водозаборных сооружениях насосной станции I-го подъема, г. Новая Ладога | Июнь-август 2015 года |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта | Август-сентябрь 2015 года |