Отчет

реализации муниципальных программ

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за  2017 год

| Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограмм | Финансирование | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новолаожское городское | ВСЕГО по программе в бюджете | 13 968,8 | 6 101,7 |  |  |  |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение | 75,0 | 75,0 | Целевые показатели достигнуты | актуализация утвержденной схемы теплоснабжения Корректировка генеральной схемы санитарной очистки территории | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период | 12 568,4 | 4 702,0 | Целевые показатели достигнуты частично | повышается качество и надежность теплоснабжения. Замену бака аккумулятора горячей воды объемом 400 м3 на центральной газовой котельной № 1 по ул. Суворова (выполнение 30%, окончание работ 2018г.) Замену участка тепловой сети от д. № 8 до д. № 2 в мкр "В" (выполнение 100%) | Запланированный уровень эффективности |  |
|  | Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Новоладожское городское поселение | 55,4 | 54,7 | Целевые показатели достигнуты | Разработка схемы газоснабжения Техническое обслуживание газораспределительных .сетей по ул. Октябрьская д.6 Техническое обслуживание газораспределительных .сетей по ул. Ленинградская д.15 | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд МО Новоладожское городское поселение | 1 270,0 | 1 270,0 | Целевые показатели достигнуты | Уплата очередных лизинговых платежей по договору лизинга- 1 единица техники | Высокий уровень эффективности |  |
| Благоустройство территории Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 17 952,4 | 17 952,4 |  |  |  |  |
|  | Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения | 17 952,4 | 17 952,4 | Целевые показатели достигнуты | На детской площадке по адресу ул. Луначарского, дом 10 установлено новое детское игровое оборудование На детской площадке по адресу: микрорайон «В», дом 1 выполнены работы по ремонту песочницы, качели и деревянных скамеек, проведен ремонт ограждения детской площадки в микрорайоне «В», дом 8. На качелях детских площадок в микрорайоне «В», дом 8 и микрорайоне «А», дом 11А произведена замена соединительных звеньев. На детской площадке по адресу: пер. Озерный ,дом 30 выполнены работы по ремонту песочницы и качелей. Отремонтирована металлическая сетка ограждения спортивной площадки возле НСОШ № 2 в микрорайоне «В», микрорайоне «Южный» и ул. Ворошилова в количестве 6 штук. Изготовлены и установлены информационные щиты на детские площадки в количе Выпиловка аварийных деревьев, выкорчевывание пней, санитарная обрезка деревьев, стрижка кустарника и покос травы В отчетном году проведены работы по выпиловке аварийных деревьев и выкорчевыванию пней, расположенных по адресам: ул. Суворова, ул. Песочная, пр. К. Маркса, микрорайон «В», в количестве 25 штук. Проведена санитарная обрезка деревьев и стрижка кустарника по адресам: ул. Суворова (вдоль тротуаров), пр. К.Маркса, ул. М.Горького, ул. Набережная Ладожской Флотилии, ул. Черокова, ул. Пролетарский канал, ул. Пескова. В летний период проводился покос травы на общей площади 76.280 кв.м Было вывезено 186 куб. м спиленных деревьев, пней и веток. Ликвидировано 3 несанкционированных свалок собрано и вывезено мусора 987 м3, снега 686 м3 и песка 52 м3 было высажено: однолетней рассады 2225 шт., многолетней рассады 280 шт., кустарников 200 шт., саженцев деревьев 35 шт., многолетней газонной травы 650 кв.м. Проводилось обслуживание клумб и вазонов (полив, прополка, рыхление, удаление сорняков) на 380 кв.м и была произведена обработка деревьев от вредителей в количестве 750 шт. очистке дренажных канав, дренажных труб 700 п.м и вывезено грунта 162 м3 В зимний период Высокий уровень эффективности проводилась механизированная и ручная посыпка дорог и тротуаров пескосоляной смесью израсходовано 313 тонн ПСС Обустройство площадки у сцены на площади им. Кирова | Высокий уровень эффективности |  |
| Дороги Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 9 753,6 | 9 481,1 |  |  |  |  |
|  | Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения | 9 653,8 | 9 381,3 | Целевые показатели достигнуты | ремонт тротуара по ул.Черокова- 280 м2 ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Черокова 2341,42м2 устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории жилого дома № 6 по ул. Октябрьская - 466,4м2 работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги от пр. Карла Маркса до жилого дома № 6 по ул. Пионерская - 1300 м2 . работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Пионерская в г. - 210 м2 работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 1 Мая – 3 420 м2. ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Пионерская от Пролетарского канала до пр. Карла Маркса в - 1 790м2 | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское поселение | 99,8 | 99,8 | Целевые показатели достигнуты | Нанесена разметка «пешеходный переход» на дорожное покрытие по адресам: ул. Суворова, пр. К. Маркса Приобретены и установлены дорожные знаки | Высокий уровень эффективности |  |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | ВСЕГО по программе в бюджете | 147 522,5 | 144 939,5 |  |  |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 133 330,9 | 130 802,2 | Целевые показатели достигнуты | 106 семей / 277 человек получили благоустроенные жилые помещения взамен жилых помещений. Для этого построен и сдан в эксплуатацию один 49-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Новая Ладога микрорайон «В» д.6. Застройщик ООО "ГК "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС". Приобретено на вторичном рынке жилья 58 квартир | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новоладожского городского поселения | 5 526,2 | 5 526,2 | Целевые показатели достигнуты | Улучшены жилищные условия 127 семьям, из которых: 1) 2 семьи приобрели жилые помещения с помощью единовременных денежных выплат из средств областного и местного бюджетов по региональной целевой программе «Жильё для молодежи», из которых 1 семья - многодетная. 2) 1 семья приобрела жилое помещение и 1 многодетная семья построила индивидуальный жилой дом с помощью денежных средств, выделенных по федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей». | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании принципов ипотечного кредитования на территории Новоладожского городского поселения | 1 019,6 | 1 019,6 | Целевые показатели достигнуты | 1 семья приобрела жилое помещение с помощью единовременной денежной выплаты | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 7 645,8 | 7 591,5 | Целевые показатели достигнуты | 6 семей обеспечены благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| Безопасность Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 1 394,2 | 1 332,0 |  |  |  |  |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладожского городского | 48,3 | 48,2 | Целевые показатели достигнуты | Приобретены видеокамеры, работа добровольной народной дружины | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского городского поселения | 135,8 | 135,8 | Целевые показатели достигнуты | По ГО и ЧС нормативно-правовые документы разработаны в полном объёме и отвечают предъявляемым к ним требованиям. Руководящий состав администрации поселения прошёл обучение на курсах ГОЧС. В целях своевременного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на здании администрации установлена сирена С-40 | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Пожарная безопасность в границах Новоладожского городского поселения | 99,5 | 99,4 | Целевые показатели достигнуты | В 2017 году на территории поселения произошло 19 пожаров. В здании администрации проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, в здании ДК проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены. Муниципальные предприятия и учреждения, созданные органом местного самоуправления, обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское поселение | 1110,6 | 1 048,6 | Целевые показатели достигнуты | За 2017 год КДН и ЗП рассмотрено 69 материалов, вынесла 28 постановлений о наложении административных штрафов, из них 4 на несовершеннолетних и 24 на родителей. За 2017 г. членами административной комиссии составлено 108 административных протоколов. В адрес физических и юридических лиц направлено 25 предписаний об устранении административных правонарушений | Высокий уровень эффективности |  |
| Культура Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 14 230,0 | 14 201,5 |  |  |  |  |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского городского поселения | 4 294,1 | 4 290,3 | Целевые показатели достигнуты | Число читателей до 15 лет – 1246 человек, Число читателей от 15 до 30 лет – 269. Предоставление бесплатного доступа к электронной библиотеке «ЛитРес», к компьютерной справочно-правовой системе России «Консультант Плюс» | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Организации досуга и обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами организаций культуры | 8 846,8 | 8 846,8 | Целевые показатели достигнуты | Досуговых формирований (и любительские и кружки)-21 | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского поселения | 1 089,1 | 1 064,4 | Целевые показатели достигнуты | Всего культурно-досуговых мероприятий за 2017г. – 291, посещений - 26470 | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан | ВСЕГО по программе в бюджете | 1 213,0 | 1 213,0 |  |  |  |  |
|  | Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское городское поселение | 1 213,0 | 1 213,0 | Целевые показатели достигнуты | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Высокий уровень эффективности |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском городском поселении | ВСЕГО по программе в бюджете | 10,00 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства | 10,00 | 10,0 | Целевые показатели достигнуты | Проведение семинара для субъектов среднего и малого предпринимательств | Высокий уровень эффективности |  |
| Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий | ВСЕГО по программе в бюджете | 215,2 | 215,2 |  |  |  |  |
|  | Реализация инициатив граждан на части территории МО Новоладожского городского поселения | 215,2 | 215,2 | Целевые показатели достигнуты | Приобретение материалов для ремонта настила моста в д. Дубно | Высокий уровень эффективности |  |
| Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | ВСЕГО по программе в бюджете | 1 292,1 | 1 292,1 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения) | 1 292,1 | 1 292,1 | Целевые показатели достигнуты | Работы по благоустройству сквера "Суворовский городок", приобретение малых архитектурных форм для благоустройства сквера | Высокий уровень эффективности |  |
| Общество и власть | ВСЕГО по программе в бюджете | 860,6 | 860,6 |  |  |  |  |
|  | Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское поселение | 860,6 | 860,6 | Целевые показатели достигнуты | Размещение информации в печатных и электронных изданиях, на официальном сайте | Высокий уровень эффективности |  |