Отчет

реализации муниципальных программ

муниципального образования Новоладожское городское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

за  2020 год

| Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограмм | Финансирование | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новолаожское городское | ВСЕГО по программе в бюджете | 7781,1 | 7532,8 |  |
|  | Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение | 174,9 | 151,4 | Целевые показатели достигнуты | Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение Проведение обследования жилых домов | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение | 1898,2 | 1747,1 | Целевые показатели достигнуты | Работы по содержанию сетей наружного освещения Проектирование уличного освещения | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
|  | Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период | 5326,6 | 5255,1 | Целевые показатели достигнуты | Ремонт котлоагрегата ДКВР-10/13 работы по ремонту тепловой сети | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
|  | Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Новоладожское городское поселение | 26,4 | 24,2 | Целевые показатели достигнуты | Техническое обслуживание газораспределительных сетей по ул. Октябрьская д.6 Техническое обслуживание газораспределительных сетей по ул. Ленинградская д.15 | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
|  | Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд МО Новоладожское городское поселение | 355,0 | 354,9 | Целевые показатели достигнуты | Уплата очередных лизинговых платежей по договору лизинга- 1 единица техники Приобретение коммунальной техники – 2 единицы | Высокий уровень эффективности |  |
| Благоустройство территории Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 18 378,9 | 18 377,7 |  |
|  | Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения | 20518,0 | 20208,3 | Целевые показатели достигнуты | Выпиловка аварийных деревьев Проводился ремонт детских площадок по ул. Лучарского (отремонтированы качели, песочница), м-н «В» возле дома 6 неоднократно ремонтировались качели и ступеньки на горке, по просьбе жителей пер. Озерный было смонтировано металлическое ограждение для детской площадки. В отчетном году проведены работы по санитарной обрезке деревьев и кустарников ул. Суворова в «Суворовском сквере», пр. К.Маркса, ул. М.Горького, ул. Ленинградская врзле дома 4, ул. Рождественская, ул. Промышленная, ул. 1Мая выпилено 80 куб.м. В летний период проводился покос травы на общей площади 175000 кв.м. Было вывезено 150 куб.м спиленных деревьев, пней и веток. Ликвидировано 6 несанкционированных свалок мусора. Общий объем составил почти 35 куб.м. Основные места скопления несанкционированного мусора расположены по адресам: пр. К.Маркса возле дома 4, ул. Креницы возле дома 23, ул. Пионерская между домами 3 и 5, ул. Пролетарский канал возле дома 2, м-н «Южный». На территории МО Новоладожское городское поселение было высажено: однолетней рассады 2900 шт., засеяно семенами однолетних растений 400 кв.м, многолетней газонной травы 100 кв.м. Проводилось обслуживание клумб и вазонов (полив, прополка, рыхление, удаление сорняков) на 700 кв.м и была произведена обработка деревьев от вредителей в количестве 730 шт. По ул. Новая Слобода было высажено 8 саженцев мелколистной липы взамен выпиленных сухих деревьев. Проводились работы по благоустройству и очистки территории от мусора, горелых и ветхих строений (сараев). Проведена уборка от мусора и очистка от насаждений на гражданском кладбище расположенном на 8 км дороги Новая Ладога - Черноушево. С территории МО Новоладожское городское поселение было собрано и вывезено мусора 270 куб.м, снега 30 куб.м и песка 80 куб.м. В отчетном году были проведены работы по очистке дренажных канав по ул. Суворова и было прочищено 150 п.м и вывезено грунта 10 куб.м. Проведено благоустройство части берега реки Волхов по ул. Староладожская, где в летний период любят отдыхать жители города. Систематически проводится уборка от мусора, веток, а так же очистка и покраска элементов мемориала на территории братского кладбища. Производилась покраска скамеек, урн, вазонов в количестве 43 шт. и покраска пешеходного моста по ул. Пролетарский канал Велись работы по украшению города к праздничным мероприятиям. Проводилась блокировка доступа в аварийные расселенные дома. | Высокий уровень эффективности |  |
| Дороги Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 19871.5 | 15566,8 |  |
|  | Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения | 19220,9 | 14935,4 | Целевые показатели достигнуты | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: - пер. Водников -участок дороги по ул. Западная от д.7 до ул. Рождественская -участок дороги по ул. Ладожская -участок дороги от дома №2 до дома №60 по ул. Креницы -ул. Володарского - ул. Урицкого -пер. Кузнечный -участок дороги от дома 5 по ул. Промышленная до ул. Суворова -участок дороги от дома 122 по ул. Пролетарский канал до проспекта Карла Маркса -участок дороги по ул. Октябрьская от ул. Старый канал до ул. Луначарского Ямочный ремонт с применением искусственного дорожно-строительного материала «холодный асфальт» и засыпка асфальтной крошкой дорожного покрытия | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское поселение | 650,6 | 631,4 | Целевые показатели достигнуты | Нанесение горизонтальной разметки Приобретены дорожные знаки Установлены пешеходные ограждения | Высокий уровень эффективности |  |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | ВСЕГО по программе в бюджете | 4493,8 | 3235,9 |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новоладожского городского поселения | 4493,8 | 3235,9 | Целевые показатели достигнуты | 5 семей приобрели жилые помещения с помощью единовременных денежных выплат из средств федерального, областного и местного бюджетов по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг» | Высокий уровень эффективности |  |
| Безопасность Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 241,4 | 236,4 |  |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новоладожского городского | 4,2 | 4,2 | Целевые показатели достигнуты | Приобретение информационных стендов | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского городского поселения | 179,3 | 179,3 | Целевые показатели достигнуты | По ГО и ЧС нормативно-правовые документы разработаны в полном объёме и отвечают предъявляемым к ним требованиям. Руководящий состав прошёл обучение на курсах ГОЧС. | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Пожарная безопасность в границах Новоладожского городского поселения | 54,4 | 49,4 | Целевые показатели достигнуты | На территории поселения произошло 26 пожара. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах проводились с целью содержания дорог и подъездных путей пожарной техники в проезжем состоянии, поддержание исправности пожарных гидрантов, предупреждение пожаров. | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское поселение | 3,5 | 3,5 | Целевые показатели достигнуты | За 2020 года составлено 14 протокола по административным правонарушения | Высокий уровень эффективности |  |
| Культура Новоладожского городского поселения | ВСЕГО по программе в бюджете | 13670,9 | 13637,5 |  |
|  | Информационное и культурное обслуживание жителей Новоладожского городского поселения | 12690,9 | 12690,9 | Целевые показатели достигнуты | Число читателей библиотеки – 1786, число книговыдач – 64245. Досуговых формирований (любительские и кружки)-11, посещение 186 чел. | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского поселения | 980,0 | 946,6 | Целевые показатели достигнуты | Всего культурно-досуговых мероприятий – 383, посещений – 42009 | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| Развитие физической культуры и спорта в МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 3312,2 | 3312,2 |  |
|  | Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения услугами физической культуры и спорта | 3147,2 | 3147,2 | Целевые показатели достигнуты | в состав спортивных формирований входит 11объединений, 203 человека | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское поселение | 165,0 | 165,0 | Целевые показатели достигнуты | Проведено мероприятий – посещений | Высокий уровень эффективности |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан | ВСЕГО по программе в бюджете | 1414,7 | 1396,7 |  |  |  |  |
|  | Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское городское поселение | 1414,7 | 1396,7 | Целевые показатели достигнуты | Доплата к пенсиям муниципальным служащим 9 человек | Высокий уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском городском поселении | ВСЕГО по программе в бюджете | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства | 30,0 | 30,0 | Целевые показатели достигнуты | Проведение семинаров для субъектов среднего и малого предпринимательств | Высокий уровень эффективности |  |
| Благоустройство территорий г. Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" | ВСЕГО по программе в бюджете | 1358,4 | 1358,4 |  |
|  | Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального значения) | 90,0 | 90,0 | Целевые показатели достигнуты | Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г. Новая Ладога ул. Суворова, у д.12А (ремонт крыши сцены, расположенной в г. Новая. Ладога ул. Суворова д.12("Суворовский сквер") | Высокий уровень эффективности |  |
|  | "Устройство спортивной площадки с установкой спортивного оборудования и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» | 11268,4 | 1268,4 |  | Установка спортивной площадки с поставкой и установкой оборудования м-н "Южный" | Высокий уровень эффективности |  |
| Общество и власть | ВСЕГО по программе в бюджете | 330,0 | 259,0 |  |
|  | Развитие информационного пространства в МО Новоладожское городское поселение | 330,0 | 259,2 | Целевые показатели достигнуты | Размещение информации в печатных и электронных изданиях, на официальном сайте | Высокий уровень эффективности |  |
| Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 36055,3 | 36036,7 |  |
|  | Благоустройство общественных территорий | 36055,3 | 36036,7 | Целевые показатели достигнуты | Художественное оформление и разработка концепции благоустройства Благоустройство общ. тер. г. Н.Ладога наб.Ладожской Флотилии (2этап) Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки ПСД объекта «Проспект Карла Маркса» | Высокий уровень эффективности |  |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 93,3 | 91,1 |  |
|  | Развитие системы муниципальной службы | 48,6 | 48,6 | Целевые Показатели достигнуты | Повышение квалификации органов местного самоуправления Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Высокий уровень эффективности |  |
| Молодежная политика МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Патриотическое воспитание | 4,4 | 4,4 | Целевые Показатели достигнуты | Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Культурное воспитание | 15,6 | 15,6 | Целевые Показатели достигнуты | Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 81,4 | 81,4 |  |
|  | Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов | 81,4 | 81,4 | Целевые Показатели достигнуты | Установлены мемориальные плиты на братском кладбище | Высокий уровень эффективности |  |
| Охрана окружающей среды МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 400,0 | 400,0 | Целевые Показатели достигнуты | построено 8 новых контейнерных площадок на двух существующих контейнерных площадках оборудованы отсеки для крупногабаритного мусора | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Организация контейнерных площадок | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новоладожское городское поселение | ВСЕГО по программе в бюджете | 306,1 | 306,1 | Целевые Показатели достигнуты | охрана объектов культурного наследия | Высокий уровень эффективности |  |
|  | Сохранение и охрана объектов культурного наследия | 306,1 | 306,1 |  |  |  |  |